
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на территории Козловского сельсовета реализуется муниципальная программа «Благоустройство территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области» (далее Программа), которая утверждена Постановлением администрации № 81 от 18.11.2015г
                      Ожидаемая оценка эффективности Программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения  на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- организация вывоза ТБО;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).
Таблица № 1. Отчет о  ходе выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы

	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель мероприятия
	Срок выполнения плановый 
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	в течение  2017г
	в течение  2017г
	Восстановление имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов муниципального образования.
	Содержание и восстановление имеющегося освещения
	

	Озеленение
	
	май-июнь 2017г
	май-июнь 2017г
	Уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев
	Уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев
	

	Содержание и ремонт гражданских кладбищ.
	
	апрель-август 2017г
	апрель-август 2017г
	Скошение травы, уборка мусора, уход за памятниками «Воинам погибшим в ВОВ»


	Скошение травы, уборка мусора, уход за памятниками «Воинам погибшим в ВОВ», акарицидная обработка

	

	Прочие мероприятия по благоустройству поселений

Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев) обкос  сорной растительности на территории поселения, приобретение инвентаря (мешки для мусора, перчатки)
	
	в течение  2017г
	в течение  2017г
	Проведение общественных работ по уборке мусора, чистке дорог от снега
	Проведение общественных работ по уборке мусора, чистке дорог от снега
	


Таблица №2. Отчет о выполнении плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2017год

	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значение целевого индикатора
	Причины отклонения планового значения от фактического

	
	
	
	Отчетный период реализации муниципальной программы
	С начала реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	План
	Факт
	% выполнения
	План
	Факт
	% выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Благоустройство территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

	

	Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 


	Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу


	%
	50
	50
	100
	50
	50
	100
	

	
	Организация вывоза ТБО
	%
	100
	100
	100
	%
	100
	100
	

	
	Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству
	%
	75
	75
	100
	75
	75
	75
	

	
	Привлечение предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству
	%
	17
	17
	100
	17
	17
	100
	

	
	Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).
	%
	100
	75
	75
	100
	75
	75
	


Таблица № 3 Отчет ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2017 год

	Наименование мероприятия
	Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств
	Источники финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.)за отчетный год
	Полученный результат (краткое описание)

	
	
	
	План
	Факт
	Кассовое исполнение, %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Благоустройство территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

	1. Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области 

	1.1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

	1.1.1. Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	221,0
	221,0
	100
	100
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.1.2.Озеленение
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	5,0
	0
	0
	0
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.1.3. Содержание и ремонт гражданских кладбищ.
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	Акарицидная обработка кладбищ, экспертиза ПСД ограждения кладбища

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	36,0
	53,9
	150
	150
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.1.4. Благоустройство территории сельского поселения (организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев) обкос  сорной растительности на территории поселения, приобретение инвентаря (мешки для мусора, перчатки)
	Всего по мероприятию, в том числе:
	
	
	
	
	
	Уборка мусора, вывоз ТБО, очистка дорог от снега

	
	Заказчик администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	

	
	
	местные бюджеты
	65,0
	57,4
	88
	88
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


.
Таблица № 4 Отчет о финансировании муниципальной программы за 2017 год

	Источник финансирования программы
	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
	Примечание

	
	отчетный год
	с начала реализации программы
	

	
	план
	факт
	% выполнения плана
	план (годовой)
	факт
	% выполнения плана
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сумма затрат, 

в том числе:  
	327,0
	332,3
	102
	718,4
	632,4
	61
	

	областной бюджет  
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	местные бюджеты   
	327,0
	332,3
	102
	718,4
	632,4
	61
	

	внебюджетные источники  
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 5 Оценка эффективности реализации программы

	Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R)
	Качественная характеристика  программы 

	R >= 0,8 
	эффективная  


