Анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Эенергосбережение и повышение  энергоэффективности в Козловском сельсовета Барабинского района на 2010-2014гг» в 2014 году

| № |  | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб.+/- | % |  |
| 1. |  | 2. | 3. |  | 4. | 5 |  | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Разработка схем водоснабжения и теплоснабжения се Козловского сельсовета |  | ОБ-(фонд содействия реформ ЖКХ) -636504 руб МБ-33496 руб | 670000 |  |  | проводиться конкурс |  |  | в работе |
| 2 | замена сетевого насоса в котельной с. Новоокзловское |  | средства МУП ЖКХ -160000 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | в работе |
| 3 | замена дымососа котельной с. Новокозловское |  | средства МУП ЖКХ-180000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | в работе |
| 4 | Установка частотного преобразователя на трех скважинах |  | МБ-30000 МУП ЖКХ-60000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | в работе |
| Итого по Программе |  |  | 1100000 | 1100000 |  |  | 191758,95 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 63496 | 63496 |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение средства |  |  | 976504 | 976504 |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |