Информация  по выполнению инвестиционной   программы  «Модернизация водопроводных сетей на территории Козловского сельсовета Барабинского района  на 2010-2014 гг»

1.Построена глубоководная скважина ( глубина 660 м) в с. Новокозловское  -2014 год, установлена насосная станция  с частотным регулированием.

( 11400 тыс рублей)

2.Отремонтированы  водопроводные сети, протяженностью 3 км в

с. Новокозловское -2013 год  (5400 тыс. рублей)

3. Разработана проектно- сметная документация с установкой блочного модуля для очистки воды в п. Арисово, ПСД на экспертизе.

Установка станции по обезжелезиванию  воды, строительство  водопровода с ул. Центральной  до ул. Новоселов  в с. Новокозловское  будут включены в областную программу «Чистая вода» на 2015 год