Утверждена

решением 2 сессии Совета

депутатов   Козловского сельсовета

четвертого   созыва  от 12.05.2010г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА        НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 – 2013 ГОДЫ»

Наименование программы:            "Реформирование     и     модернизация      коммунального хозяйства Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2010 - 2014 годы"

Основания для   разработки:  Постановление Правительства Российской Федерации от      17   ноября   2001   г.   N   797   о  подпрограмм  "Реформирование     и     модернизация     жилищно- коммунального комплекса   Российской    Федерации, Федеральная целевая программа "Жилище"  на  2002  -  2010  годы";   Областная   целевая  программа "Реформирование     и    модернизация      жилищно- коммунального хозяйства  Новосибирской области"   на 2010-2014   годы,    федеральный     национальный приоритетный  проект  "Доступное  комфортное  жилье гражданам   России";   Федеральный закон  N  185-ФЗ от 21.07.2007  "О  Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Заказчик:         Администрация Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Основной разработчик: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное -                коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета Барабинского района.

Основные цели Программы :                                                                                                    - повышение эффективности функционирования жилищно- коммунального    хозяйства,   снижение   финансовой нагрузки на бюджеты поселения;                         - обеспечение   надежности     жилищно-коммунальных  систем жизнеобеспечения населения;                                                                                                 - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг ;                                                           - адресная  социальная защита населения  при оплате  жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи:                          - законодательного  и   нормативного  сопровождения реформирования     системы    жилищно-коммунального хозяйства;                                                                  - усиления      роли     получателя     услуг    во взаимоотношениях  с  системой жилищно-коммунального  хозяйства на основе договоров;                                              - повышения  эффективности  системы   регулирования тарифами  и  ценами на услуги жилищно-коммунального хозяйства;                                                                         - развития  конкуренции   в  немонопольном  секторе жилищно-коммунального хозяйства;                                                                                                                                       - обеспечения  финансового  оздоровления   жилищно-коммунальных предприятий;                                                                                                                                 - обеспечения условий для снижения издержек;                                                                   - повышения   качества   предоставления    жилищно-коммунальных услуг;                  - создания       инвестиционной   привлекательности жилищно-коммунального хозяйства ;                                                                                                                                      - развития    предпринимательства     в    жилищно- коммунальном хозяйстве;                - подготовки  и переподготовки кадров  для жилищно-коммунального хозяйства;        - технического перевооружения жилищно-коммунального хозяйства  на  основе  энерго- и ресурсосберегающих технологий;                                                                      - государственной  поддержки модернизации  жилищно- коммунального хозяйства;                                                                                                                                        - создания системы расчетно-информационных структур оплаты  услуг   жилищно-коммунального  хозяйства  и предоставления адресной социальной защиты.

Срок реализации     Программы    2010 - 2014 годы.

Основные мероприятия    - инвентаризация,  реструктуризация   и  ликвидация

просроченной     дебиторской     и     кредиторской задолженности   предприятия   жилищно-коммунального  хозяйства;

- обеспечение   стабильности    и     достаточности финансирования  затрат  по  предоставлению жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение  социальной   защиты  семей с низким  доходами    при    переходе    на   полную   оплату жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование   экономических   механизмов  в жилищно-коммунальной  сфере  посредством  внедрения эффективного  управленческого  учета,  конкурентных отношений,     тарифного     регулирования    услуг жилищно-коммунального хозяйства и т.д.;

- формирование    благоприятных     условий     для привлечения   инвестиций   в   жилищно-коммунальное  хозяйство;                                                                                       - обеспечение  эффективного целевого  использования средств   бюджета,   выделяемых   на   модернизацию  жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнители  :          Администрация Козловского сельсовета Барабинского района,   МУП «Жилкомхоз» Козловского сельсовета и СХПК «Колхоз  Козловский».                                                                        Ожидаемые конечные   результаты: в  результате   реализации   Программы   ожидается   обеспечение   повышения   эффективности,   качества жилищно-коммунального    обслуживания,   надежность  работы    инженерных    систем    жизнеобеспечения, комфортность  и  безопасность  условий  проживания  социальная     защита    населения    при    оплате жилищно-коммунальных    услуг.                                           Эти   цели   будут   достигнуты   за   счет   финансового   оздоровления  предприятия   жилищно-коммунального   хозяйства   и  развития  конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений

Система организации Программы:     Общее  руководство  и  контроль за ходом реализации   Программы   осуществляет   Заказчик .

Введение

Целевая программа Козловского сельсовета  Барабинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Козловского сельсовета  Барабинского района на 2010- 2013 годы "  включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунального предприятия, максимального использования им всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-водоснабжения и канализации.

I. Состояние жилищно-коммунального хозяйства на территории Козловского сельсовета Барабинского района

1.1. Анализ технического состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Протяженность водопроводных сетей по Козловскому сельсовету Барабинского района составляет 240,87 км: в том числе на балансе Козловского МУП ЖКХ уличных водопроводных сетей в селах Козловского сельсовета составляет 51,3 км, из них 35,53 км или 69%, нуждаются в замене.                                                  В основном многоквартирный жилой фонд сосредоточен в с.Новокозловское. В селе имеется одна котельная ( три котла «Братск»), обеспечивающая тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы, суммарная мощность которых составляет 0,079 тыс. Гкал/час.  Имеется одна котельная в д.Пензино , которая отапливает социальную сферу этой деревни. Физический износ коммунальных котельных  составляет 60 процентов. В котельных  МУП ЖКХ Козловского сельсовета  Барабинского района  котельные агрегаты устарели морально, соответственно имеют завышенный расход топлива на единицу вырабатываемой тепловой энергии. Коэффициент полезного действия коммунальных котельных не превышает 40 - 60%, что объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки и двойной системы теплоснабжения. Протяженность коммунальных тепловых сетей в  МУП ЖКХ Козловского сельсовета  Барабинского района г. составляет 9,2 км, в том числе со сроком эксплуатации до 15 лет - 4,38 км. Физический износ сетей достигает 38 процентов. Требуется замена 3 км ветхих тепловых сетей. Под воздействием влаги и длительного срока эксплуатации тепловой изоляции из минеральной ваты на трубопроводах подземной прокладки в основном разрушена, ее теплоизоляционная характеристика снизилась в 2 - 3 раза, соответственно увеличились потери тепла в 2-3 раза. Суммарные потери тепла в тепловых сетях достигают 10 и более %.

Общая ситуация с тепловыми сетями в последние годы резко ухудшилась. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов: реконструкция и модернизация коммунальных котельных не производилась (в 2008 году – заменены секции одного котла, в то время как необходимо  заменить  3 котла и реконструировать  котельную в д.Пензино, так как в ней установлен один единственный самоварный котел и помещение котельной не позволяет установить резервный котел).

В течение 2010 - 2013 годов предусмотрено выполнить реконструкцию и модернизацию коммунальной котельной обшей мощностью 8,19 Гкал/час в д.Пензино, тепловых сетей протяженностью 3 км. Общая стоимость работ составляет 8,36 млн. рублей. Реконструкция и модернизация коммунальных объектов позволит снизить критическое состояние тепловых сетей, котельных, их физический износ, а также потери в теплопроводах и затраты на оплату за топливо.

В настоящее время ведется проектирование полигона для твердых бытовых отходов. В бюджете 2010 года заложено финансирование на эти работы в сумме 170 тыс.руб

Для приведения ранее построенного жилья к современным нормам комфортности и получения дополнительных жилых помещений за счет меньших затрат и в более короткие сроки назрела необходимость в реконструкции и модернизации существующего жилищного фонда. В настоящее время принят Федеральный закон N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Общее количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по Козловскому сельсовету составляет 75 домов. Общей площадью 83,0 тыс. кв. метров. Дальнейшее промедление с решением восстановления его ресурса и ликвидации последствий морального износа приведет не только к удорожанию ремонтно-реконструктивных работ, но и к выбытию значительной части фонда.

Успешному развитию инженерной инфраструктуры в селе Новокозловское будут способствовать реализации во исполнение  генеральный план развития села.

II. Цели, задачи и сроки реализации программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, ликвидацию дотационности отрасли и вывод ее в режим устойчивого функционирования, адресную социальную защиту населения в оплате жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также создание условий для привлечения инвестиций в ЖКХ. Особенности преобразований в ЖКХ Козловского сельского поселения на 2010 - 2013 годы состоят в том, что повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения невозможно без коренного оздоровления финансовой ситуации и вовлечения населения (нанимателей и владельцев жилищного фонда) в изменение отношений в рамках правового поля в этой сфере, создания реальной системы экономической мотивации к сокращению затрат ресурсов и повышению эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечения инвестиций в реконструкцию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сел.

Основные цели Программы:

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;                                   улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;                                                                                            адресная социальная защита населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Основными задачами Программы являются:

финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем проведения реструктуризации задолженности;

формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования предприятий - естественных локальных монополистов, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат;

обеспечение государственной поддержки процесса модернизации ЖКХ как путем предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям;

создание благоприятных условий и государственных гарантий по образованию объединений собственников жилья с целью совместной эксплуатации жилищного фонда.

При проведении преобразований в ЖКХ Козловского сельсовета необходимо учитывать следующее:

неукоснительное соблюдение прав граждан на безопасность жилища и предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, а также приоритет защиты прав потребителей (населения) при формировании условий договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг между всеми субъектами этих правоотношений с учетом адресной социальной защиты населения;

переход от административного управления субъектами по предоставлению жилищно-коммунальных услуг к муниципальному контролю за качеством и объемами их предоставления и развития гражданско-правовых отношений в ЖКХ;

последовательность и этажность в осуществлении мероприятий по реформированию ЖКХ;

активную поддержку инициатив населения по развитию самоуправления в жилищной сфере;

создание рынка и формирование конкурентных отношений во всех подотраслях ЖКХ кроме естественных локальных монополий;

принятие мер по стимулированию предприятий-монополий к повышению качества предоставляемых услуг, сокращению затрат, привлечению инвестиций;

внедрение по объектного управления недвижимостью в жилищной сфере;

рационализацию потребления ресурсов в отрасли;

информационную доступность проводимой реформы;

принимаемые решения в тарифной политике должны обеспечивать баланс интересов всех заинтересованных сторон: потребителей и производителей жилищно-коммунальных услуг, а также бюджетов всех уровней;

регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения с учетом качества предоставляемых услуг и покупательной способности доходов населения. Регулирование тарифов целесообразно осуществлять в рамках постоянно действующего регулирующего органа Козловского сельсовета. В процессе пересмотра регулируемых тарифов необходимо определить сроки их действия, а также учитывать платежеспособность потребителей и возможности бюджетов.

Программа рассчитана на поэтапное выполнение в течение 2010 - 2015 годов.

На первом этапе (2010 - 2011 годы) будут реализованы первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение положительного эффекта:                                                                                                                мероприятия по инвентаризации, реструктуризации и ликвидации задолженности бюджета и бюджетных организаций и других потребителей, в том числе населения, перед предприятиям ЖКХ;

переход на реальные договорные отношения в ЖКХ;

совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

За этот период должно быть в основном завершено формирование необходимой нормативной правовой базы для осуществления намеченных задач. Наряду с мероприятиями, рассчитанными на немедленное получение эффекта, будет также начата реализация мер, эффект от которых ожидается в среднесрочной перспективе.

На втором этапе (2011 - 2012 годы) планируется выполнить основной блок мероприятий по реформированию ЖКХ, в том числе развитию в нем конкурентных отношений, переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий. Все это возможно лишь после завершения комплекса первоочередных мер. На данном этапе будет также завершено создание нормативной правовой базы, стимулирующей привлечение частных инвестиций в ЖКХ.

На третьем этапе (2012- 2013 годы) будут реализованы стратегические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ, и продолжена работа по повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения.

III. Система программных мероприятий

Исходя из анализа существующего положения дел в ЖКХ, целей Программы определяются следующие направления ее реализации:

обеспечение финансовой стабилизации ЖКХ;

тарифное регулирование естественных монополий;

формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для привлечения инвестиций;

государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ;

обеспечение надежности и долговечности объектов ЖКХ, сокращение эксплуатационных затрат;

энергосбережение в ЖКХ;

повышение эффективности градостроительных решений;

учет особенностей реформирования ЖКХ в сельской местности;

обеспечение мер социальной защиты населения .

3.1. Финансовая стабилизация жилищно-коммунального хозяйства

Для финансового оздоровления предприятий и организаций ЖКХ необходимы:

1) реструктуризация и ликвидация задолженности предприятий ЖКХ. В этих целях следует:

на уровне администрации Козловского сельсовета создать рабочую комиссию, в которую должны войти представители депутатского корпуса, представитель администрации, в том числе специалист по налогам и сборам, органов управления и эксплуатации ЖКХ;

провести инвентаризацию задолженности перед поставщиками товаров, работ и услуг с целью подписания актов сверки задолженности с кредиторами и определения размеров задолженности, признаваемой бюджетами;

усилить работу с кредиторами;

2) совершенствование механизма оплаты жилищно-коммунальных услуг с целью своевременного перечисления средств населения непосредственно поставщику коммунальных услуг через систему выъездов в села два раза в месяц;

3) подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы для формирования и использования бюджетных средств;

4) ликвидация дотационности ЖКХ и обеспечение стабильности и достаточности текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3.2. Тарифное регулирование естественных локальных монополий

Недостаточность нормативных и методических документов, регулирующих установление экономически обоснованных тарифов и цен на услуги локальных монополий, а также не урегулированность тарифной политики на муниципальном уровне приводит к кризисным явлениям в ЖКХ, угрозе  не стабильного ресурсоснабжения населения. Существующая система тарифного регулирования не ориентирует ресурсоснабжающие предприятия на сокращение непроизводительных затрат и ресурсосбережение, что делает отрасль инвестиционно непривлекательной.

Основные недостатки существующей системы тарифного регулирования заключаются в следующем:

- разбалансированность тарифного регулирования на разных уровнях, когда изменение стоимости газа или электричества не сопровождается адекватным изменением тарифов на тепловую энергию и воду, что приводит к прямым убыткам коммунальных предприятий;

- у предприятий отсутствуют целевые задачи, решение которых они должны обеспечить при данном значении тарифа, а как следствие, отсутствует и система контроля за работой предприятий;

Предприятия ЖКХ, обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение населенных пунктов по распределительным сетям, являются естественными локальными монополиями. Их деятельность подлежит регулированию.

Одна из основных целей работы по реформе системы тарифного регулирования - привлечение инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры и создание мотивации снижения издержек, перехода к энерго-, ресурсосбережению. Система тарифного регулирования должна обеспечивать предприятию необходимый для реализации производственной и инвестиционной программы объем финансовых потребностей. Необходимо, чтобы тарифная политика реализовывала следующие принципы:

полное возмещение экономически обоснованных затрат всем участникам процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг конечному потребителю;

принцип баланса интересов всех сторон, когда процесс формирования тарифа на жилищно-коммунальные услуги заключается в поиске компромисса между техническими задачами, финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей;

последовательность и прогнозируемость изменения тарифов, что способствует экономической определенности для потребителей коммунальных услуг;

принцип публичности и открытости для достижения доверия со стороны потребителей коммунальных услуг, а также достижения баланса интересов в процессе регулирования тарифов;

снижение политизированности ценообразования, что можно решить за счет принятия соответствующих принципов и процедур тарифного регулирования.

Эффективное регулирование предприятий ЖКХ должно основываться на системе, состоящей из трех частей:

1. Определение целей деятельности предприятий, формирование их производственной и инвестиционной программ, разработка перспективных схем развития систем теплоснабжения и водоснабжения  населенных пунктов.

2. Решение вопросов формирования и утверждения тарифов как средства финансового обеспечения указанных программ.

3. Проведение мониторинга предприятий ЖКХ.

Эти три компонента в совокупности обеспечат органам местного самоуправления возможность реализовать свои обязанности по качественному обеспечению населения коммунальными услугами.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации регулирование тарифов для муниципальных предприятий и ставок оплаты для населения входит в компетенцию местных органов власти. От величины и правил формирования тарифов напрямую зависит размер бюджетной потребности в финансировании ЖКХ; от конструкции системы тарифного регулирования - эффективность экономических стимулов к повышению эффективности ЖКХ. Тарифное регулирование должно быть устроено таким образом, чтобы предприятия были заинтересованы в снижении издержек и повышении качества услуг, а потребители - в экономии ресурсов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999 г. N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения" определено, что принятию решения по пересмотру тарифов на жилищно-коммунальные услуги должна предшествовать проводимая в обязательном порядке экспертиза экономической обоснованности затрат. Для осуществления функций по регулированию и экспертизе тарифов как в рамках структур исполнительной власти муниципальных образований, так и структур, осуществляющих государственное регулирование цен на услуги локальных монополий, необходимо создавать постоянно действующие межведомственные комиссии с участием представителей различных структурных подразделений исполнительной и представительной власти. Комиссия принимает решение, которое затем представляется  главе местного самоуправления для окончательного утверждения.

IV. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Финансовое обеспечение(потребность в финансовых ресурсах и источники их финансирования)

4.1.1. Финансирование затрат на модернизацию систем коммунального теплоснабжения

На модернизацию коммунальной энергетики направлены мероприятия, ориентированные на энергоэффективные и энергосберегающие критерии. Это такие мероприятия, как реконструкция и модернизация тепловых сетей с применением трубопроводов с предварительно нанесенной изоляцией, реконструкция котельных с установкой котлов повышенного коэффициента полезного действия (92%), частотно-регулируемого привода, пластинчатых теплообменников, тепловых насосов и другого энергоэффективного оборудования как в системе теплоснабжения, так и в системе электроснабжения.

Затраты на модернизацию систем коммунального теплоснабжения составят 10,685 млн. рублей (табл. 1).

Таблица 1      ( тыс.руб)

| Мероприятия | Г О Д Ы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство блочной модульной котельной в д.Пензино |  | 6500 |  |  |  |
| Реконструкция котельной с.Новокозловское |  |  | 1500 |  |  |
| Реконструкция сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий ТГИ – 1,8 км |  |  |  |  | 1200 |
| Установка теплообменника в котельной с.Новокозловское для двух контурного теплоснабженитя |  |  |  |  | 1486 |
| Источники финансирования: |  | 6500 | 1500 |  | 2686 |
| Местный бюджет |  | 650 | 150 |  | 268,6 |
| Собственные средства предприятия ЖКХ |  | 325 | 75 |  | 134,3 |
| Областной бюджет |  | 2275 | 525 |  | 940,3 |
| Федеральный бюджет |  | 3250 | 750 |  | 1343 |

4.1.2. Финансирование затрат на реформирование и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства Козловского сельсовета Барабинского района

Затраты на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения составят 122,8 млн. рублей. В результате реконструкции водоснабжения Козловского сельсовета к 2013 году обеспечивается:

а) снижение износа водопроводных сетей с 75% до 0% на реконструируемых участках;

б) повышение качества и надежности водоснабжения и улучшение качества питьевой воды;

Окончание  капитального ремонта канализационных сетей в многоквартирных домах  позволит обеспечить к 2013 году:

а) повышение качества и надежности коммунальных услуг;

б) улучшение экологической ситуации села; (табл. 3).

Таблица 2 ( тыс.руб)

| Мероприятия | Г О Д Ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Реконструкция водопровода в д.Пензино | 2009,1 |  | 1800 |  |
| Бурение глубоководной артезианской скважины в с.Новокозловское |  | 8600 |  |  |
| Бурение глубоководной артезианской скважины в п.Арисово |  |  | 8900 |  |
| Реконструкция водопровода в п.Арисово |  |  |  | 2300 |
| Замена водопровода в 16-ти квартирном доме , 2 дома. | 240 |  |  |  |
| Замена канализационных сетей в 16-ти квартирном доме, 3 дома. | 380 |  |  |  |
| Перенос места слива нечистот |  |  |  | 5800 |
| Местный бюджет | 200,9 | 860 | 1070 | 810 |
| Собственные средства предприятия ЖКХ | 721,2 | 430 | 535 | 405 |
| Областной бюджет |  | 3010 | 3818,2 | 2835 |
| Федеральный бюджет |  | 4300 | 5454,5 | 4050 |

4.1.4. Источники финансирования затрат по ремонту и модернизации жилищного фонда

Затраты на ремонт и модернизацию жилищного фонда составят 99,926 млн. рублей, в том числе:

на капитальный ремонт жилищного фонда - 31,926 млн. рублей;

на снос ветхого жилого фонда - 66,5 млн. рублей.

Наряду с мероприятиями, рассчитанными на немедленное получение эффекта, на первом этапе будет начата реализация мероприятий, эффект от которых ожидается в среднесрочной перспективе: осуществление пилотных проектов по капитальному ремонту жилья, утепление жилых домов .

Повсеместное внедрение труб из полимерных и металлополимерных труб со сроком службы 30 - 50 лет в короткие сроки позволит сэкономить значительные средства.

Внедрение приборов экономного освещения мест общего пользования в жилых домах дает экономический эффект уже через 1 месяц эксплуатации.