# Сведения о проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории Козловского сельсовета на 12.09.2016г

# ЮЖНАЯ УЛ, 1

Год ввода в 
эксплуатацию1971 г.

Собрано средств 
собственников0.09 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)6 до 2034 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

Общая оценка выполнения работ (услуг) за текущий год:

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 60 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 920 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2025 | 665 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт крыши | 2034 | 520 | м2 | Неустановлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 3

Год ввода в 
эксплуатацию1964 г.

Собрано средств 
собственников0.06 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)7 до 2038 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт фасада | 2019 | 483 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 600 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 34 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2031 | 89 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт крыши | 2038 | 305 | м2 | Не установлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 5

Год ввода в 
эксплуатацию1965 г.

Собрано средств 
собственников0.05 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2038 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 37 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2019 | 421,8 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2019 | 575 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт крыши | 2038 | 305 | м2 | Не установлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 7

Год ввода в 
эксплуатацию1971 г.

Собрано средств 
собственников0.07 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 49 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 816 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2028 | 604 | м2 | Не установлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 9

Год ввода в 
эксплуатацию1971 г.

Собрано средств 
собственников0.09 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 42 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 440 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2028 | 603 | м2 | Не установлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 11

Год ввода в 
эксплуатацию1970 г.

Собрано средств 
собственников0.05 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 60 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 963 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2028 | 665 | м2 | Не установлен |

# ЮЖНАЯ УЛ, 13

Год ввода в 
эксплуатацию1969 г.

Собрано средств 
собственников0.09 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2025 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 59 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2022 | 536 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2022 | 1013 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2025 | 0 | пог. м | Не установлен |

# ЗЕЛЕНАЯ УЛ, 4

Год ввода в 
эксплуатацию1971 г.

Собрано средств 
собственников0.09 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 60 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2025 | 665 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 960 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |

# ЗЕЛЕНАЯ УЛ, 8

Год ввода в 
эксплуатацию1976 г.

Собрано средств 
собственников0.08 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)6 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2022 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2022 | 59,2 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 1010 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2025 | 667 | м2 | Не установлен |
| Ремонт крыши | 2025 | 520 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |

# ЗЕЛЕНАЯ УЛ, 16

Год ввода в 
эксплуатацию1971 г.

Собрано средств 
собственников0.10 млн. руб.

Запланировано работ 
(услуг)5 до 2028 г.

Выполнено работ 
(услуг)0

Затрачено на работы 
(услуги)0.00 млн. руб.

Год ближайшей работы 
(услуги)2019 г.

Текущая ситуация:

На текущий год работ (услуг) не запланировано

| Название работы (услуги) | Годы проведения работы (услуги) по программе | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Ед. изм. | Индикатор исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2019 | 62 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2022 | 0 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт фасада | 2025 | 665 | м2 | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025 | 1017 | пог. м | Не установлен |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2028 | 0 | пог. м | Не установлен |