Администрация  Козловского сельсовета

Барабинского района      Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2012 г.                                                                                                     № 17

О проведении санитарной очистки и благоустройства на территории  Козловского сельсовета в весенне-летний период 2012 г.

В целях улучшения санитарного состояния и  недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и сохранением дорог по улицам населенных пунктов, расположенных на территории  Козловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов  Козловского сельсовета  с 04.04.2012г. по  05.05.2012г

2.Руководителям предприятий, учреждений, организаций, населению, находящихся на территории  Козловского сельсовета организовать очистку снега  и производственных и бытовых нечистот  от производственных объектов, объектов соцкультбыта и жилого сектора

3.Рекомендовать руководителя организаций не зависимо от форм собственности:

3.1. организовать работу по очистке территорий, навести порядок на  территориях животноводческих  ферм

3.2. объявить  20 апреля , 27 апреля, 30 апреля днями весенней  санитарной уборки закрепленных территорий и домовладений

3.3.обязать руководителей организаций, предприятий, учреждений бюджетной сферы каждый четверг с 14-00 -17-00 проводить санитарную уборку  на закрепленных участках территорий.

4.Индивидуальным предпринимателям ( Миронову С.А., Соколовскому В.А. Рифель А.А. Коваленко Н.Г.):

-убрать мусор

-обновить вывески магазинов и ларьков

-облагородить внешний вид фасада зданий

- установить урны

- озеленить территорию магазинов и ларьков

5.И.о.директора МУП ЖКХ Седько Ф.П.подготовить системы водоснабжения, водозаборные колонки, скважины, провести промывку, дезинфекцию водопроводных сетей, привести в надлежащий вид фасады зданий, места общественного пользования.

6.Ликвидировать незаконно организованные свалки на территории сел.

7. И.о.директора МУП ЖКХ Седько Ф.П. взять на особый контроль вывозку мусора с контейнеров, принимать заявки на выделение транспорта для вывозки мусора .

8.Для контроля и оказания практической помощи в проведении санитарной очистки и благоустройства  населенных пунктов утвердить санитарную комиссию в составе  5 человек  ( приложение № 1 )

9. Утвердить план мероприятий  по благоустройству на территории Козловского сельсовета  ( приложение № 2)

10.Подвести итоги по  результатам благоустройства населенных пунктов в  октябре текущего года

Глава  Козловского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                           В.М.Перескоков

Приложение № 1

к постановлению

администрации Козловского

сельсовета Барабинского района

Новосибирской области  № 17

от 03.04.2012 г

СПИСОК

санитарной комиссии  по благоустройству населенных пунктов

1.Толчин В.А. –  депутат Совета  депутатов Козловского сельсовета

2.Петрова Г.И. – специалист администрации  Козловского сельсовета, председатель административной комиссии

3.Анохина Т.В.- учитель Козловской школы, член административной комиссии

4.Анохина Т.А. – специалист администрации  Козловского сельсовета

5. Седько Ф.П. – председатель комиссии по СЧ и ПБ Козловского сельсовета

Приложение № 2

к постановлению

администрации Козловского

сельсовета Барабинского района

Новосибирской области  № 17

от 03.04.2012 г

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на территории Козловского сельсовет  в  весеннее- летний период 2012 г

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнение | Финансирование | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка тротуарных дорожек от снега и льда в с. Новокозловсое | До 30.04. | МБ | Глава администрации Перескоков В.М. |
| 2 | Строительство тротуарной дорожки 45 м в с. Новокозловсоке | май | МБ | Глава администрации Глава администрации |
| 3. | Уборка территорий сел | С 01.04 по 01.05 |  | Руководители организаций |
| 4 | Вывозка мусора | Весь период |  | Седько Ф.П. |
| 5 | Грейдирование улиц сел на территории Козловского сельсовета | май | МБ | Глава администрации Перескоков В.М. |
| 6 | Ограждение памятника в с. Новокозловсоке | До 6 мая | МБ | Коваль В.А. |
| 7 | Ремонт памятника в д. Пензино | До 6 мая | МБ | Глава администрации Перескоков В.М. |
| 8 | Подсыпка шлаком дорог в селах | Апрель- май | МБ | Коваль В.А. Седько Ф.П |
| 9 | Покраска аншлагов | май | МБ | Седько Ф.П. Бабак Е.Я. |
| 10 | Посадка саженцев | май | МБ | Коршунов В.Н. Бабак Е.Я. Писарчук Е.Я. |
| 11 | Планировка ул Садовой в д. Пензино и подсыпка водопровода | июнь | МБ | Седько Ф.П. Коваль В.А. |
| 12 | Валка тополей Д. Пензино-26 шт С. Новокозловсок-12 шт П. Арисово-4 шт | май- июнь | МБ | МУП ЖКХ Коваль В.А. |
| 13 | Установка дорожных знаков п. Арисово и Пензино | август | МБ | Седько Ф.П. |
| 14 | Буртовка свалок | Весь период | МБ | Анохин А.С. |
| 15 | Содержание и ремонт мусорных ящиков | май | ЖКХ | Мохов М.А. |
| 16 | Работа комиссии по благоустройству | По графику |  | Петрова Г.И |
| 17 | Установка аншлага в п. Арисово | июль | ЖКХ | Седько Ф.П |
| 18 | Проведение субботника по очистке территорий | Апрель -май |  | Руководители организаций, предприятий |