СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятого  созыва

РЕШЕНИЕ  

27  сессии 

от 27.04.2018 г.

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2018-2030гг 
   В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Козловского сельсовета, Совет депутатов Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Козловского сельсовета на 2018-2030 годы.

2. Поручить администрации сельсовета ежегодно представлять в Совет депутатов Козловского сельсовета отчет о ходе реализации указанной Программы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Козловского сельсовета» и на официальном сайте администрации.

Глава Козловского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                                               В.М.Перескоков
Утверждена решением 
27 сессии Совета депутатов 
Козловского сельсовета
 Барабинского района

Новосибирской области

от  27.04.2018г.
ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2018-2030 годы
ПАСПОРТ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козловского сельсовета на 2018 - 2030 годы (далее - Программа)

	Основания для разработки Программы


	· Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

· Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· Генеральный план Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

· Устав Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

	Наименование заказчика Программы
	администрация Козловского сельсовета

	Разработчики Программы
	администрация Козловского сельсовета

	Цели и задачи Программы
	Цель программы:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения до 2028 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения.

Задачи Программы:

- анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;

- прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2032года;

- формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;

- оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;

- предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;

- предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения.

	Целевые показатели (индикаторы)

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:

- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области;

- создание условий для занятий спортом;

- организация централизованной системы водоснабжения, газоснабжения;

- развитие транспортной инфраструктуры.

	Укрупненное описание

запланированных мероприятий

(инвестиционных проектов) по

проектированию, строительству,

реконструкции объектов

социальной инфраструктуры
	- строительство магазина в с.Новокозловское

- капитальный ремонт школы с.Новокозловское

- капитальный ремонт клубов п.Арисово, д.Пензино

- капитальный ремонт водопровода в п. Арисово
- ремонт фасада ЦСДК с.Новокозловское
- ремонт тренажерного зала с.Новокозловское
- капитальный ремонт детского сада с.Новокозловское

	Срок и этапы реализации Программы
	2018 г. - 2030 г

	Объемы и источники

финансирования Программы
	Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 59 500 426. руб. (в ценах 2018 года).

в том числе:

2018 г. – 13100426 руб.;

2019 г. – 5000000 руб.;

2020 г. - 9100000 руб.

2021 г. - 5000000 руб.

2022 г. - 13400000 руб.

2023-2030 г. – 1390000 руб

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Повышение качества, комфортности и уровня жизни

населения сельского поселения.

Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения


1. Введение
    Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области  (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

    Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. 

    Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.
Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

2.1. Анализ социального развития сельского поселения

    Общая площадь территории 40384 гектара, в том числе сельхозугодий 30549 га, посевных площадей 8069 га. Численность населения поселения на 1 января 2018 года составила 1100 чел.
Наличие земельных ресурсов Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
	Категории земель
	Общая площадь, га

	Земли сельхозугодий
	30549 га

	Земли поселений
	478,3

	Земли промышленности
	67

	Земли лесного фонда
	2958

	Земли водного фонда
	6064

	Итого земель в границах
	73070


    Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 86,9 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.
2.2   Административное деление

Муниципальное образование Козловский сельсовет находиться на северо - востоке Барабинского района на расстоянии 356 км. от областного центра- г. Новосибирска,  в 19 км от районного центра и ближайшей железнодорожной станции  Барабинск. Территорию  муниципального образования составляют земли села Новокозловское, поселка Арисово, деревни Пензино.

2.3 Демографическая ситуация

      Численность постоянного населения   по состоянию на 01.01.2017 года составила 1140 человек. Число прибывших  за 2017 год составило 17 человек, убывших 37 человек, родившихся- 4 человека, умерших-13 человек,    рождаемость повышается, на демографическую ситуацию в поселении усилилось влияние позитивных тенденций. На 01.10.2017 г. численность населения составила 1107 человек.  Данные показатели  обусловлены рядом социально-экономических и демографических факторов, в том числе молодые люди в возрасте 26-35 лет выезжают на работу «вахтовым методом» с последующим переездом на постоянное место жительства. Ожидается, что в будущем возрастет рост рождаемости.  

Уменьшился показатель выбытия населения из поселения. Среднегодовая численность постоянного населения  снизилась в 2016 году   и составила  97 %. Прогнозируется повышение численности постоянного населения. Умеренно оптимистический вариант развития демографических процессов  связывается с успешной реализацией демографических программ по стимулированию рождаемости, национальных проектов для молодых семей и для молодых специалистов, проживающих в сельской местности.  

         В то же время на демографическую ситуацию в  поселении будет продолжать действовать и ряд негативных факторов. Основным отрицательным моментом, влияющим на демографические процессы, является сохраняющаяся (несмотря на явные положительные сдвиги) высокая заболеваемость и смертность населения. В 2015 году умерло 26 человек, в 2016 г- 14 человек, за 2017 г. – 16 человек. К основным причинам смертности необходимо отнести снижение показателей состояния здоровья населения, низкий уровень жизни значительной части населения поселения, высокий уровень безработицы, в том числе и нерегистрируемой, что приводит к росту социальных болезней. 

 Ожидается, что и в дальнейшем динамика среднегодовой численности населения останется под влиянием  повышенной  рождаемости и небольшого уменьшения смертности. На фоне  прироста рождаемости, снизится смертность.  Общий коэффициент смертности изменится от 14 до 10.  Возможности по некоторому повышению рождаемости заключаются в дальнейшей активизации демографической политики, направленной на пропаганду семейных ценностей и ориентацию родителей на рождение третьего ребенка. 

        Число хозяйственных субъектов на территории поселения остается стабильным. Данные показатели характеризуют масштабы социально-экономических процессов, происходящих в поселении. В  2017 г.   число предприятий и организаций по отношению к 2016 году остается на одном уровне. Структурная перестройка в сельском хозяйстве  обуславливает постепенное повышение численности лиц, занятых в сельском хозяйстве.
2.4    Рынок труда в поселении

Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда характеризуется уровнем заработной платы, безработицы, наличием свободных рабочих мест, долей экономически активного населения  и трудоспособного населения к общей численности населения, а также половозрастным составом. Сравнительный анализ возрастной структуры трудовых ресурсов сельского поселения позволяет сделать выводы об их незначительном увеличении на прогнозируемый период. Так, численность занятого населения в сельском поселении ежегодно сокращается. Уровень фактической и официально зарегистрированной безработицы останется  невысоким.
Численность трудоспособного населения – 546 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  49,6  процентов. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Новосибирск, Новосибирская область, Москва, Ханты-Мансийский АО и др.)








	Кол-во жителей всего
	1100

	Кол-во жителей трудоспособного возраста
	546

	Количество трудоустроенных жителей
	488

	% работающих от общего кол-ва  жителей
	44

	% работающих от жителей трудоспособного возраста
	89

	Количество дворов
	439

	Кол-во двор занимающихся ЛПХ
	50

	Кол-во пенсионеров
	342


   

Из приведенных данных видно, что 89 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 31%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения на территории поселения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5        Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2018 год и на период до 2032 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

На территории  муниципального образования обучением и воспитанием детей занимаются 1 школа, 1 филиал школы  и 1 учреждение дошкольного образования.

Численность школьников составляет  105 человек, в т.ч. дети в возрасте от 7 до 15 лет – 95 чел. В Козловскую СОШ ежедневно осуществляется подвоз детей с п. Арисово. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.

Всего детей в возрасте до 7 лет на территории Козловского сельсовета проживает 73 человек, из них посещают детское дошкольное учреждение  39 человек.

В 2017 году педагогическими коллективами школ была продолжена работа по привлечению детей, обучающихся в школах, для занятий дополнительным образованием. Результат не заставил себя ожидать. Дети с удовольствием посещают различные дополнительные занятия, почти стопроцентная привлекаемость детей. Так на базе Козловской СОШ только от управления образования работает множество кружков. Особой популярностью среди детей пользуются такие кружки как «Волшебный карандаш», «Подвижные игры», «Математический», «Трудности русского языка», «Веселый счет», «Мир профессий», «Физика в вопросах и ответах». На базе Козловской школы работают кружки от центра ДОД: «Швейное дело», «Робототехника» Самое большое количество детей (более 60%) посещают спортивные мероприятия, секции (волейбол, баскетбол). 
2.6    Культура

На территории МО работают  1 дом культуры и 2 сельских клуба, в здании которых функционируют библиотеки. В культуре работают 15 человек. Самодеятельные коллективы Козловского сельсовета принимают активное участие в районных мероприятиях. Дети не только школьного, но и дошкольного возраста также с удовольствием занимаются в танцевальном объединении Козловского ЦСДК, включающее в себя три возрастные группы: «Сувенир», «Ассорти», «Шарм». На базе МКУ КДО «Родники» работают: сольный кружок «Солнышко» для детей, сольный для взрослых «Восторг», вокальная группа «Родники», любительское объединение ДПТ «Страна мастеров» для детей, театральный кружок «Премьера» для взрослых. В Арисовском сельском клубе действует вокальная группа «Сударушка», фольклорная группа для детей «Веселушки», в Пензинском сельском клубе  фольклорный кружок «Пензинцы», театральный кружок «Родничок», спортивный кружок для взрослых «Молодежка», танцевальный кружок «Непоседа» и «Жемчужина», в Арисовском сельском клубе создан женский клуб по интересам «Молодушка».
Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача КДО «Родники»- вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт
    В селе Новокозловское функционирует спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», который   с удовольствием посещают люди разных возрастных категорий. 61 человек укрепляют свое здоровье в  любительских объединениях в СОК «Олимп». В 2017 году посетили спорт - комплекс 572 человека.

    С ноября 2016 года в п.Арисово и д.Пензино  работают тренажерные залы. Оздоравливают своё здоровье в п.Арисово- 39 человек, в д.Пензино – 32 человека

    В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах. 

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади не обеспечивает население по существующим нормативам на количество населения в  поселениях.
2.8  Здравоохранение


        Количество пунктов первичного медицинского обслуживания характеризует наличие и развитость системы оказания первичной медицинской помощи в поселении. Имеется три  фельдшерских пункта в каждом населенном пункте,  растет уровень медицинского обслуживания населения, что  является основой для повышения уровня здоровья населения.
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

· низкий жизненный уровень, 

· отсутствие средств на приобретение лекарств,

· низкая социальная культура,

· малая плотность населения,

· высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.9 Социальная защита населения

    На территории  поселения осуществляет свою деятельность отделение МБУ КЦСОН Барабинского района Новосибирской области.  На территории Козловского сельсовета 431 человек состоят на учете в отделе социальной защиты населения, что составляет 38% от всего населения муниципального образования (семей, стоящих на учет - 122, взрослых - 218 чел, детей - 192 чел, пенсионеров - 21). 

    Социальных работников – 4 чел.,  которые обслуживают - 35 человек.

    Неблагополучных семей- 1 (в 2016 г- 2, в 2015- 2 чел),  в ней – 1 ребенок,  под опекой 7  детей, приемных 2 семьи, которые воспитывают 9 детей.

    Количество граждан, получивших экономическую помощь –163 человека (в 2016г – 224, в 2015 году 229 человек), на сумму 335013,00 рублей ( в 2016г -503381,00 рублей, в 2015 году- 460513,00рублей), (продукты питания получили 76  человек на сумму  12751,00 рубль (в 2016г - 80  человек на сумму  14645,00 рублей, в 2015 году 85  человек на сумму  13399,00 рублей); денежную помощь-127 человек на сумму -142822,00 рубля (в 2016г – 123 человек на сумму -383235,00 рублей, в 2015 году - 129 человек на сумму - 267300,00 рублей); санаторно-курортное лечение – 3 детей на сумму 18570,00 рублей  (в 2016г - 6 детей на сумму 91980,00 рублей в 2015 году – 11 детей на сумму 178712,00 рублей).

2.10 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде 

	№ пп
	Наименование
	На 01.01. 2017г.

	1
	2
	3

	1
	Средний размер семьи, чел.
	3

	2
	Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т.ч.
	25,9 тыс. м2

	
	муниципальный
	6,1 тыс. м2

	
	частный
	19,8 тыс. м2

	3
	соц.норма жилого фонда на 1 жителя, м2 общ. площади    
	20,0

	4
	Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади
	-


    К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится  водоснабжение и теплоснабжение населения и вывоз мусора. Ни один  населенный пункт не газифицирован. 

    Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

    Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Раздел 3. Основные стратегические направления развития поселения
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

 Экономические:
1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.   

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.           
 

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  
2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.
3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);
5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

 - на восстановление водопроводов; 
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.
6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий 
по развитию сельского поселения

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

    Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2032 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

    Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

   Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

     Программа реализуется в период 2018-2030 годы.

     Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области:

- строительство магазина в с.Новокозловское

- капитальный ремонт школы с.Новокозловское

- капитальный ремонт клубов п.Арисово, д.Пензино

- капитальный ремонт водопровода в п. Арисово

- ремонт фасада ЦСДК с.Новокозловское

- ремонт тренажерного зала с.Новокозловское

- капитальный ремонт детского сада с.Новокозловское
    Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.
Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджета Барабинского муниципального района, бюджета  Козловского сельского поселения. 

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 59 500 426. руб. (в ценах 2018 года).

в том числе:

2018 г. – 13100426 руб.;

2019 г. – 5000000 руб.;

2020 г. - 9100000 руб.

2021 г. - 5000000 руб.

2022 г. - 13400000 руб.

2023-2030 г. – 1390000 руб
    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

      Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

                                                                                                 Таблица 6.1  Объемы и источники финансирования мероприятия

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Заказчик программы

	
	
	
	всего
	В разрезе источников финансирования
	

	
	
	
	
	областной

бюджет
	районный

бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные

источники
	

	1
	Строительство магазина в с.Новокозловское
	2025
	6000
	5700
	
	300
	
	Администрация Козловского сельсовета

	2
	Капитальный ремонт школы с.Новокозловское
	2018-2022
	25000
	23750
	1250
	
	
	Администрация Козловского сельсовета

	3
	Капитальный ремонт клубов п.Арисово, д.Пензино
	2018-2022
	8500
	8075
	
	425
	
	Администрация Козловского сельсовета

	4
	Капитальный ремонт водопровода в п.Арисово
	2018
	8000
	7600
	
	400
	
	Администрация Козловского сельсовета

	5
	Ремонт фасада ЦСДК с.Новокозловское
	2022-2025
	5000
	4750
	
	250
	
	Администрация Козловского сельсовета

	6
	Ремонт тренажерного зала с.Новокозловское
	2018
	0,426
	
	
	0,426
	
	Администрация Козловского сельсовета

	7
	Капитальный ремонт детского сада с.Новокозловское
	2020-2024
	7000
	6650
	350
	
	
	Администрация Козловского сельсовета

	
	                             Всего
	2018-2032
	59500,426
	56525
	1600
	1375,426
	
	


Раздел 7.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры
Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

 Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания 

населения Козловского сельсовета на расчетный срок
Культурно-бытовое обслуживание с. Новокозловское

Таблица 7.1

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество 668 человек
(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые


	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1. 
	Школа средняя
	мест
	155
	326
	155
	-
	

	2. 
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	35
	35
	39
	-
	

	3. 
	Внешкольные учреждения
	мест
	20
	20
	20
	
	В здании школы

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	4. 
	Открытые спортивные площадки 
	га на 1тыс.чел.
	0,98
	0,98
	-
	0,98
	

	5. 
	Спорткомплекс общего пользования
	м2 площади пола на 1тыс.чел.
	216
	216
	-
	216
	

	6. 
	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	-
	

	Учреждения культуры и искусства

	7. 
	Дом культуры
	посет. место
	300
	300
	300
	-
	

	8. 
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	16,0
	16,0
	16,0
	
	В клубе

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	9. 
	Магазины смешанных товаров
	м2 торг. 

площади
	135
	135
	135
	90
	

	10.
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	30
	30
	30
	-
	

	11.
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	1
	5
	1
	4
	

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	12.
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	
	

	13.
	Организации управления, правовые и общественные учреждения
	объект
	1
	1
	1
	
	


Культурно-бытовое обслуживание п.Арисово
Таблица 7.2

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество на 228 чел.

(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые


	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	15
	15
	-
	15
	Реконструкция начальной школы

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	2.
	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	
	

	Учреждения культуры и искусства

	3.
	Дом культуры
	посет. место
	150
	150
	150
	-
	

	4.
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	1,7
	1,7
	1,7
	
	В клубе

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	5.
	Магазины смешанных товаров
	м2 торг. 

площади
	39
	39
	39
	-
	

	6.
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	-
	10
	-
	10
	При магазине

	7.
	Предприятия бытового 

обслуживания
	раб.

мест
	-
	2
	-
	2
	При магазине


Культурно-бытовое обслуживание д.Пензино
Таблица 7.3

	№
	Наименование
	Един.

измер.
	Количество на 133 чел.

(расчетный срок)
	в том числе
	Примечание

	п/п
	
	число
	по норме
	принято по генплану
	сохраняемые


	новое стро- ительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения народного образования

	1. 
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	15
	15
	-
	15
	При школе

	2. 
	Школа средняя
	мест
	70
	200
	70
	-
	

	Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3. 
	ФАП
	объект
	1
	1
	1
	
	

	4. 
	Спортплощадка
	м2 площади пола зала на 1тыс. чел
	0,12
	0,12
	-
	0,12
	

	Учреждения культуры и искусства

	5. 
	Дом культуры
	посет. место
	150
	150
	150
	-
	

	6. 
	Библиотека
	тыс.ед. хранения
	5,1
	5,1
	5,1
	-
	В клубе

	Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания

	7. 
	Магазины смешанных товаров
	м2 торг. 

площади
	50
	50
	50
	-
	

	8. 
	Предприятия общественного 

питания
	посад.

мест
	-
	13
	-
	13
	

	Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения

	9. 
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	-
	


Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы

    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2018 году по отношению к 2030 году.

         За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселениях. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

             Раздел  9.    Организация  контроля  за реализацией Программы
        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

        Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.             

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством Главы  сельского поселения. 

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

 - реализации мероприятий Программы поселения.

      Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения; 

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

            

                     Раздел 10.   Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

                                             Раздел 11. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения. 

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития: 

1. Реконструкция уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;  

2.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит: 

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения; 

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни; 

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

       Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений. 

    Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. 

    Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

